Propuesta técnica para Módulo de exportación de ventas (Shopify + Formulario de Pedidos) hacia World Office

# 1. Introducción

Hoy la Fundación digita manualmente en World Office cada factura y recibo de caja a partir de los pedidos que llegan por Shopify y por el Formulario de Pedidos propio. Este documento propone construir un nuevo módulo dentro del Dashboard ya existente que tome esos pedidos, les asigne el código de producto correspondiente (tabla “cuentas 2026”) y genere automáticamente los dos archivos Excel que World Office necesita para cargar las facturas de venta en bloque: DocumentosVentasEncabezadosMovimientoInventarioWO y plantilla-terceros.

El análisis se basó en los archivos de ejemplo entregados (exportación de Shopify, exportación del formulario propio, las dos plantillas de World Office, la tabla de códigos “cuentas 2026.xlsx”, las capturas de pantalla de Factura de Venta y Recibo de Caja) y en la grabación/transcripción de la asesoría de World Office del 14 de julio de 2026, que confirma varias reglas de negocio clave (ver sección 4). Esto permite que la propuesta no parta de supuestos genéricos, sino del comportamiento real de la herramienta contable.

| Pregunta | Respuesta corta |
| --- | --- |
| ¿Se puede hacer? | Sí. Es un problema de transformación de datos (ETL) con formatos de origen y destino conocidos; no requiere licencias ni infraestructura nueva. |
| ¿Cómo funcionaría? | Un nuevo módulo web dentro del Dashboard actual (sin backend nuevo) que lee el CSV de Shopify + los pedidos de Supabase, mapea productos y terceros, y genera los 2 Excel para importar en World Office. |
| ¿Cuánto tiempo demora? | Estimado 12 horas persona de trabajo. equivalentes a 1 o 2 semanas calendario |
| ¿Reemplaza la carga en World Office? | No. World Office es una aplicación de escritorio sin API pública; la carga de los archivos se sigue haciendo manualmente con el “Asistente de Importación” que ya se usa. Lo que se automatiza es la preparación de esos archivos. |
| ¿Y el Recibo de Caja? | Confirmado en la asesoría: World Office no permite importar Recibos de Caja de forma masiva. Ese paso sigue siendo manual; el módulo puede entregar un reporte de apoyo (ver sección 5.4) pero no un archivo importable. |

# 2. Contexto y problema actual

El Dashboard de la Fundación (proyecto FormularioPedidos, sitio estático HTML/JS con base de datos en Supabase) recibe pedidos por dos canales:

Canal 1 — Shopify: Shopify (tienda en línea): se exporta manualmente desde el panel de Shopify como un archivo tipo “orders_export”, con una fila por cada línea de producto vendido.

Canal 2 — Formulario propio: Formulario de Pedidos propio (WhatsApp / Tienda física): los pedidos quedan guardados en Supabase, en las tablas pedidos y pedido_detalle, con número de pedido, comprador, destinatario, productos, valores y estado de facturación (leg_facturado, numero_factura, numero_recibo).

Actualmente, alguien del equipo (Alejandra) revisa estos pedidos y digita manualmente cada factura y cada recibo de caja dentro de World Office. Esto es lento, propenso a errores de digitación (nombres, cantidades, valores) y no escala si el volumen de pedidos crece.

World Office sí permite cargar facturas de venta de forma masiva mediante dos plantillas de Excel (las que ya nos compartieron): una para dar de alta los terceros (clientes) nuevos, y otra para el encabezado y detalle de inventario de la factura. El problema no es de World Office, sino de que hoy nadie transforma los pedidos de Shopify y del formulario al formato exacto que esas plantillas exigen.

# 3. Objetivo del proyecto

Construir, dentro del Dashboard ya existente para el Formulario de Pedidos, un módulo que tome los pedidos pendientes de facturar (de Shopify y del Formulario propio) y genere automáticamente los dos archivos Excel listos para importar en World Office, eliminando la digitación manual de facturas y reduciendo el riesgo de error humano.

## 3.1 Alcance incluido

Lectura del archivo exportado de Shopify (formato “orders_export”), sin depender de que el nombre del archivo sea siempre igual — se identifica por su estructura de columnas.

Lectura de los pedidos pendientes del Formulario propio directamente desde Supabase (tablas pedidos y pedido_detalle), incluyendo el detalle de productos, no solo el resumen del pedido.

Mapeo automático de cada producto vendido (por SKU en Shopify, o por nombre en el formulario propio) al código contable correspondiente de la tabla “cuentas 2026”, incluyendo el IVA que le aplica a cada uno.

Detección de terceros (compradores) nuevos que aún no existen en World Office, para generar el archivo plantilla-terceros solo con esos, evitando duplicados.

Generación del archivo DocumentosVentasEncabezadosMovimientoInventarioWO con encabezado y detalle de inventario, respetando el consecutivo de factura del día (ver sección 4.2) y dejando el número de pedido guardado en un campo “Personalizado” para poder rastrear la factura hasta el pedido de origen.

Pantalla de previsualización y de excepciones antes de descargar los archivos: pedidos con producto sin código asignado, terceros con NIT/cédula faltante o inválido, pedidos duplicados o ya marcados como facturados.

Marcado automático de los pedidos exportados (para no volver a incluirlos en la siguiente corrida), con opción de deshacer si algo sale mal.

Un reporte de apoyo (no un archivo de World Office) con la relación pedido → factura → forma de pago, para agilizar la creación manual del Recibo de Caja.

## 3.2 Fuera de alcance de esta fase

Generación o importación automática del Recibo de Caja: confirmado en la asesoría de World Office que este documento no admite carga masiva por Excel; se sigue creando de forma manual o mediante conciliación de extracto bancario (funcionalidad separada de World Office).

Carga automática (por API) de los archivos hacia World Office: es una aplicación de escritorio sin API pública. La carga se sigue haciendo con el Asistente de Importación que incluye WorldOffice.

Descarga automática del CSV de Shopify: se seguirá exportando manualmente desde el panel de Shopify (se puede evaluar a futuro con la API de Shopify si se quiere eliminar también este paso).

Migración retroactiva de pedidos históricos ya facturados manualmente en World Office.

Conciliación bancaria automática y contabilización dentro de World Office (procesos en bloque, cierre contable).

# 4. Reglas de negocio confirmadas (a partir de la asesoría de World Office)

Tomando en cuenta la grabación de la asesoría de World Office del 14 de julio de 2026, donde ya se hizo una prueba real de importación. De ahí se confirman reglas de negocio que cambian el diseño del módulo y reducen el riesgo de construir algo que no calce con World Office:

## 4.1 El cliente y el producto deben existir antes de importar

World Office no crea terceros ni productos nuevos desde el archivo de la factura — si el tercero o el producto no existen previamente en su base de datos, el registro sale con error. Por eso el proceso correcto es: primero importar los terceros nuevos con plantilla-terceros, y solo después importar las facturas del día. El módulo debe seguir ese mismo orden y advertir si un producto no tiene código creado en World Office.

## 4.2 El consecutivo de la factura lo controla World Office, no el Excel

Al importar, World Office pregunta con qué número de factura debe empezar el lote del día y a partir de ahí asigna el consecutivo automáticamente; no se debe forzar un número de documento en el Excel. El módulo debe pedir un único dato al usuario — “¿con qué número de factura empieza hoy?” — y usarlo solo como referencia interna para agrupar las líneas de un mismo pedido, dejando claro que el número real lo define World Office en el momento de la carga.

## 4.3 El número de pedido debe quedar trazable dentro de la factura

En la asesoría se identificó la necesidad de poder rastrear, desde el recibo de caja o desde World Office, a qué pedido corresponde una factura. El archivo de encabezado tiene varios campos “Personalizado 1…15”; el módulo usará uno de ellos, a definirm para guardar el número de pedido de origen (de Shopify o del formulario).

## 4.4 El Recibo de Caja no se importa en bloque

Se confirmó explícitamente que la opción de importación masiva no aplica para Recibo de Caja. Ese documento se sigue creando de forma manual, revisando el medio de pago (datáfono, transferencia, pasarela) contra cada factura ya cargada. El módulo no generará un archivo importable para esto, pero sí puede entregar un listado con pedido, factura, valor y forma de pago para que ese paso manual sea más rápido.

## 4.5 No todos los productos manejan IVA por igual

La tabla “cuentas 2026” ya refleja esto: algunos ítems tienen IVA del 19% y otros están en 0% (por ejemplo, algunos productos de temporada o servicios). El mapeo debe leer el IVA por producto desde esa tabla, nunca asumir una tarifa única para todos.

# 5. Solución propuesta

## 5.1 Por qué un módulo dentro del Dashboard y no un script aparte

El Dashboard actual ya funciona sin servidor propio: es HTML/JS que corre en el navegador y habla directamente con Supabase. Mantener esa misma filosofía (sin backend nuevo, sin instalar nada) es más simple de operar para el equipo, que no tiene perfil técnico, y no genera costos de hosting adicionales. El nuevo módulo sería una pestaña más del Dashboard (por ejemplo “Exportar a World Office”), reutilizando una librería estándar para leer y escribir Excel directamente en el navegador.

## 5.2 Flujo de trabajo diario propuesto

Se exporta manualmente el archivo de pedidos de Shopify (como ya lo hace hoy) y lo sube en la nueva pestaña del Dashboard.

El módulo trae automáticamente, desde Supabase, los pedidos del Formulario propio que aún no se han exportado (estado pendiente / leg_facturado = falso), con su detalle de productos.

El módulo cruza cada producto vendido contra la tabla de códigos “cuentas 2026” y cada comprador contra el maestro de terceros ya cargados en World Office, y muestra una pantalla de revisión con: pedidos listos para exportar, y excepciones (producto sin código, tercero sin NIT válido, etc.).

Se revisan las excepciones, corrige lo que aplique (o deja pendiente para el siguiente lote), indica el número de factura con el que empieza el día, y genera los dos archivos: plantilla-terceros.xlsx (solo con los terceros nuevos) y DocumentosVentasEncabezadosMovimientoInventarioWO.xls (encabezado + detalle de inventario).

Se sigue el proceso que ya se conoce en World Office: Tablas auxiliares → Asistente de Importación, primero terceros y luego documentos de venta.

Al confirmar la exportación en el Dashboard, los pedidos incluidos quedan marcados como exportados, para no duplicarlos en el siguiente lote (con opción de deshacer si World Office rechazó algo).

## 5.3 Qué resuelve cada archivo de salida

| Archivo | Contenido que genera el módulo | Fuente de datos |
| --- | --- | --- |
| plantilla-terceros.xlsx | Un tercero por cada comprador nuevo (persona o empresa) detectado en los pedidos del lote, con tipo y número de identificación, nombre/razón social, dirección, teléfono, correo — solo los que aún no existen en World Office. | Shopify (Billing Name/Company/Address) + Supabase (terceros / pedidos) |
| DocumentosVentasEncabezadosMovimientoInventarioWO.xls | Encabezado de factura (tercero, fecha, forma de pago, nota con el número de pedido) y una línea de detalle por cada producto vendido, con su código, cantidad, IVA y valor unitario tomados de “cuentas 2026”. | Shopify (Lineitem *) + Supabase (pedido_detalle) + cuentas 2026 |

## 5.4 Reporte de apoyo para el Recibo de Caja (complementario, no un archivo de World Office)

Como el Recibo de Caja no se puede importar en bloque, el módulo entregará adicionalmente una tabla sencilla (en pantalla y descargable) con: número de pedido, número de factura asignado, valor total y forma de pago declarada (transferencia, datáfono, pasarela, efectivo). Esto no reemplaza el trabajo manual en World Office, pero evita que se tenga que volver a buscar esa información pedido por pedido.

## 5.5 Manejo de nombres de archivo variables

Como se indicó que los nombres de los archivos de Shopify no siempre serán los mismos, el módulo no dependerá del nombre del archivo subido: identificará el archivo correcto por su estructura de columnas (por ejemplo, la presencia de columnas como “Lineitem sku”, “Lineitem price”, “Financial Status”), de la misma forma en que ya se hizo este análisis.

# 6. Plan de trabajo y horas-persona estimadas

La estimación se hizo por fases. La fase 0 es importante porque varias reglas de negocio (manejo del consecutivo, campo de trazabilidad, tratamiento del envío/domicilio como línea de producto o no) deben quedar confirmadas, de lo contrario se corre el riesgo de construir el mapeo dos veces.

| Fase | Descripción | Horas |
| --- | --- | --- |
| 0. Descubrimiento y reglas de negocio | Validar con el equipo contable: tratamiento del envío o domicilio (¿línea de producto o campo aparte?), campo Personalizado a usar para trazabilidad del pedido, criterio de IVA por producto, y confirmar el flujo de Recibo de Caja descrito en la sección 4. | 1 h virtual |
| 1. Diseño técnico y maestro de datos | Definir y crear en Supabase la tabla de mapeo producto → código World Office (a partir de “cuentas 2026”) y el maestro de terceros ya existentes en World Office, para poder filtrar cuáles son realmente nuevos. | 4 h back office |
| 2. Desarrollo del módulo en el Dashboard | - Lectura del archivo de Shopify - conexión a Supabase para traer pedidos y detalle pendientes - motor de mapeo de productos + IVA con reporte de excepciones - motor de detección de terceros nuevos vs. existentes - generación de los 2 archivos Excel en el formato exacto de las plantillas, incluyendo consecutivo y campo de trazabilidad - pantalla de previsualización/excepciones y marcado de pedidos exportados. | 4 h back office |
| 3. Pruebas con datos reales | Ejecutar el módulo con un lote real de pedidos de Shopify y del formulario, importar los archivos generados en World Office y ajustar el mapeo según los resultados obtenidos. | 2 h interactivas |
| 4. Documentación y capacitación | Guía corta de uso del nuevo módulo (qué hacer con las excepciones, cómo deshacer una exportación) y una sesión de acompañamiento con Diana en su primer uso real. | 1 h back office |
| Total estimado | Rango realista: 12 horas persona, según lo que arroje la fase 0. | ≈ 12 h |

Tiempo calendario: con dedicación parcial (intercalada con otras tareas del Dashboard) y considerando los tiempos de respuesta para validar reglas de negocio con el equipo administrativo, se estima entre 1 y 2 semanas calendario.

# 7. Riesgos y supuestos

## 7.1 Riesgos

Producto sin código en “cuentas 2026”: si sale un producto nuevo que no está en la tabla, el pedido no se puede exportar hasta que se le asigne código y se cree en World Office; el módulo lo reportará como excepción en vez de fallar en silencio.

Terceros con NIT/cédula incompleto o mal digitado en Shopify o en el formulario: no se podrán crear en World Office hasta corregirse; deben quedar en la lista de excepciones, no bloquear el resto del lote.

World Office es de escritorio y, según la misma asesoría, no guarda copia de seguridad automática: los dos archivos generados por el módulo deben conservarse como respaldo del proceso de facturación de cada día.

Cambios de tarifas o productos nuevos: la tabla de mapeo (código, nombre, IVA) debe mantenerse actualizada; si no se actualiza, el módulo dejará de reconocer productos nuevos.

Doble facturación: si dos personas exportan el mismo lote de pedidos sin coordinarse, podrían duplicarse facturas; se mitiga marcando cada pedido como “exportado” apenas se genera el archivo.

## 7.2 Supuestos que deben confirmarse antes de iniciar el desarrollo

Que los productos de Shopify y del formulario propio se puedan identificar de forma confiable contra “cuentas 2026” (por SKU en Shopify; por nombre normalizado en el formulario, ya que pedido_detalle guarda el producto como texto libre, no como código).

Cuál de los campos “Personalizado 1…15” del encabezado de World Office se usará para guardar el número de pedido de origen.

Si el costo de envío/domicilio se debe facturar como una línea de producto más (existe el código 413595400 “Domicilio” en cuentas 2026) o se maneja de otra forma.

Que exista o se pueda construir un maestro confiable de “terceros ya creados en World Office”, ya que World Office no tiene una API para consultarlo en vivo; si este maestro se desactualiza, podrían generarse terceros duplicados que haya que limpiar manualmente en World Office.

# 8. Documentos y evidencia revisada para esta propuesta

Este análisis no partió de supuestos genéricos; se revisaron directamente:

orders_export_1.csv — ejemplo real de exportación de pedidos de Shopify, con el detalle de columnas disponible por línea de producto.

SantiagoCorazon_Pedidos_20260802.csv — ejemplo real de exportación de pedidos del Formulario propio.

DocumentosVentasEncabezadosMovimientoInventarioWO.xls y plantilla-terceros.xlsx — las plantillas reales de importación de World Office, con un caso de prueba ya cargado.

cuentas 2026.xlsx — tabla vigente de códigos de producto, valores e IVA usada para facturación.

Capturas de pantalla de las ventanas de Factura de Venta y Recibo de Caja en World Office.

Grabación/transcripción de la asesoría de World Office del 14 de julio de 2026, de la cual se extrajeron las reglas de negocio de la sección 4.

Código fuente actual del Dashboard (app.js, dashboard.html) y su esquema en Supabase (tablas pedidos, pedido_detalle, terceros, catálogo), para diseñar el módulo de forma coherente con lo que ya existe.

# 9. Conclusión y recomendación

El proyecto es viable, de complejidad media, y no requiere infraestructura ni licencias nuevas: se apoya en lo que la Fundación ya tiene (Dashboard, Supabase, las plantillas de World Office) y en reglas de negocio ya validadas con el propio proveedor de World Office. El mayor riesgo no es técnico sino de definición: cerrar rápido la fase 0 (reglas de negocio) es lo que determina si el desarrollo toma 12 horas.

Se recomienda aprobar la fase 0 primero, como un bloque corto y de bajo costo, y solo después iniciar el desarrollo del módulo con el alcance ya validado.

Cordialmente;

Diana María Said Cadavid
Ingeniera de Sistemas